全国学校

绿阅“电子书包”项目

为深入贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，响应家“双碳”战略重大决策，落实国家发改委办公厅、教育部办公厅在全国大、中、小学校开展《绿色学校创建行动方案》和教育部《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》，将绿色低碳发展融入教育教学和校园建设。

绿阅科技（北京）有限公司（碳育科技公司子公司），是专注全国绿色校园建设，倡导节能环保绿色阅读学习，把爱眼护眼数字技术与日常学习阅读紧密结合的创新型科技公司。公司与教育部相关主管部门、华为公司、武汉理工大学等合作，以现代数字技术赋能教育学习，开创我国教育学习领域绿色低碳、节能环保和创新改革新篇章。

一、目的

1、把绿色低碳发展融入日常学习，更好实施绿色学校创建行动，发挥新质生产力在数字智能学习中的巨大潜力和作用，抓住国家绿色低碳在教育领域发展关键期、窗口期。

2、彻底改变纸制学习用品（教科书、练习册等）每年给国家造成的巨额财政支出和造纸印刷等不可再生资源的巨大浪费和环境污染，让生态文明教育实践铸就绿色校园、美丽家园。

二、背景目标

1、2022年我国居民人均用电量为980度，人均用水量为458立方米，碳排放量为110亿吨，约占全球碳排放总量的29%，在能源发展和环境保护方面均面临巨大挑战。

2、全国有各级各类学校52万多所、27万多所幼儿园，在校生人数近3亿名，约占全国总人口的1/4。

3、我国每年使用纸制课本（仅教科书）近50亿册，年需砍伐2500多万棵大树制造生产近80多万吨纸张，而每生产1吨文化纸则需用20多棵大树、消耗净水100吨、600度电、300公斤化工原料，同时产生300吨高浓度污水。

4、据不完全统计，我国每年仅用在各类纸制教科书上支出的总费用约2780多亿元。

5、2022年全国中小学校各类纸制课本财政支出购买总金额高达425亿元，且购买金额在逐年增加。

6、具备爱眼护眼功能的电子书包，可从根本上解决长期困扰青少年近视率居高不下的现实难题，特别是自身智能视距矫正系统和坐姿智能矫正系统可从根本上解决青少年的不良阅读习惯。

7、通过电子书包的海量内存，一键下载，插图由纸制静态变仿真动态，形象生动、引人入胜，学生一书在手“轻便耐用、各科都有、学习无忧”；老师一书在手“教授解惑、融汇贯通、效率倍增”

三、作法

电子书包初期以北京、浙江（选择一个区市）作为首批试点地区（教育部发指导性文件），试点期间由绿阅科技（北京）有限公司和华为公司牵头，成员由教育部主管部门、教育部中国教育科学研究院、中国保健协会眼保健分会、首都医科大学附属北京同仁医院、武汉理工大学等设立“电子书包行业规范标准”专项课题组，进行试点学校学生使用情况跟综、数据采集、结果分析等项研究工作，制定相关电子书包应用规范、行业标准，为下一步制定国家标准打基础做准备。

四、项目初步计划

第一阶段（2024年8月）项目启动

1、项目启动：由绿阅科技和华为公司组成项目团队，完成项目计划。

2、项目调研：确定目的、现状调研，调研范围以及调研对象。

3、需求分析：需求规格说明。

第二阶段：2024年9—10月，华为公司系统设计

1、系统设计、总体、功能、部署、原型设计等。

第三阶段：2024年10—11月，华为公司系统开发及测试

1、开发：应用、分析、管理等。

2、对接：与各个应用对接。

3、测试报告：功能测试报告，系统测试报告。

第四阶段：2024年11月-2024年12月，试运用

1、试用：测试准备，问题记录，bug修复等。

2、正式使用：功能切换，用户使用，问题记录，新增需求开发等。

第五阶段：2025年4—5月，联合项目验收并由华为公司生产、维护。

第六阶段：与产品试点同步，公司在各省（区域）设立分支机构，与华为各省公司统筹市场规划、产品投放、日常维护等。试点结束，教育部发文在全国推广普及应用。